|  |  |
| --- | --- |
| 项目日报 | |
| 时间：  9月2日 | 组员：  邱瑞亨 柯杭 陈雨 程彤 张学庆 |
| 进度汇报：日例会总结了今日的工作成果并对成功进行分析找出了bug和存在的问题  邱瑞亨和柯杭成功部署了Qsciscintilla库函数并对其中的函数和关键字进行学习，掌握了新的一些在Qt中可以使用的文本编辑控件，可以实现已存在完整文本的关键字高亮功能，但暂且不能对实时输入内容进行抓取，而无法进行关键字识别，同理也不能进行括号自动匹配，仍在继续学习解决办法。  陈雨在已有的静态界面基础上加入了文件操作，程彤在实现编辑文本功能以及撰写帮助、关于文档。  张学庆在将gcc与文本编辑界面链接而实现编译运行功能 | |
| 遗留问题：另存为文件时候会导致ide强制退出，仍存在bug，还有就是在其他人的电脑上运行时有时候会无法显示我们的功能按钮的图标。不能对实时输入内容进行抓取 | |
| 明日计划:  邱瑞亨学会实时抓取输入，实现括号匹配功能，柯杭最好也能实现关键字高亮。  陈雨继续完成save按钮，并修复强制退出bug  程彤、张学庆继续完成相应按钮功能 | |