|  |  |
| --- | --- |
| 项目日报 | |
| 时间：  9月3日 | 组员：  邱瑞亨 柯杭 陈雨 程彤 张学庆 |
| 进度汇报：程彤完成了部分文件操作按钮功能和编辑按钮功能，陈雨完成了部分文件操作功能，但二者使用了不同的数据结构和变量命名，所以邱瑞亨对两份代码学习进行了统一整合，尽量保留了原函数。张学庆的编译按钮仍对中文存在bug正在修复。柯杭在进行国庆项目无暇编写，且得教务部允许可以推迟上交作业所以未作硬性要求。 | |
| 遗留问题：编译存在bug | |
| 明日计划：  完成编译功能，引入QS库完成 | |