|  |  |
| --- | --- |
| 项目日报 | |
| 时间：  9月6、7日 | 组员：  邱瑞亨 柯杭 陈雨 程彤 张学庆 |
| 进度汇报：这两日因为发现了QsciScintilla库功能的强大，邱瑞亨决定让组员集体使用QsciScintilla，陈雨同学经过学习告诉了其他人安装该库的方式，然后邱瑞亨通过浏览QsciScintilla库源代码进行变量和方法的使用，并且和陈雨探讨后教其他组员例如QsciScintilla类变量的特性以及词法分析器的使用方法。然后我们更改了文本主题，直接从QtText类转化为了QsciScintilla类，重写了部分函数和接口以及界面设置。然后陈雨同学完成了行号显示，和关键字高亮。邱瑞亨完成了关键词联想匹配，括号匹配，点击行和光标所在行高亮。之后邱瑞亨进行了二者代码整合。张学庆在实现编译按钮，但由于本地库的问题没有成功实现，存在bug，所以邱瑞亨重写了一套可以使用的编译、运行按钮接口，并且实装可用。程彤在编写帮助文档，柯杭由于参加国庆项目不在学校无法工作。 | |
| 遗留问题：只有邱瑞亨得电脑可以完美运行，其他同学得电脑偶尔会因为文件操作崩溃，即邱瑞亨得整合存在问题 | |
| 明日计划：完美整合解决兼容性问题，且明日有汇报，视汇报情况而定 | |