|  |  |
| --- | --- |
| 项目日报 | |
| 时间：  9月8日 | 组员：  邱瑞亨 柯杭 陈雨 程彤 张学庆 |
| 进度汇报：柯杭得debug开发时遇到了现有编译功能冲突的问题，经过排查后无果，决定重写邱瑞亨得编译功能。程彤和张学庆多文件功能正在开发。邱瑞亨和陈雨按照老师得指引修改需求和设计文档 | |
| 遗留问题：无 | |
| 明日计划：debug和多文件有雏形，文档事毕 | |